**Dự án “Phầm mềm chữa tật nói ngọng”**

***Thành viên:***

1. Thầy Lại Đức Hùng
   * Email: [hungld@fpt.edu.vn](mailto:hungld@fpt.edu.vn)
   * SĐT: 0905043301
2. Anh Tú (Trưởng nhóm)
   * Email: [akai777@gmail.com](mailto:akai777@gmail.com)
   * SĐT: 01285591685
3. Nguyễn Trần Tấn Lộc
   * Email: [nguyentrantanloc@gmail.com](mailto:nguyentrantanloc@gmail.com)
   * SĐT: 0977122200
4. Lê Thị Thu Hà
   * Email: [Thuha051093@gmail.com](mailto:Thuha051093@gmail.com)
   * SĐT: 0908812380

***Nhiệm vụ:***

* Soạn bài tập trắc nghiệm mục đích luyện tập và kiểm tra theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam
* Soạn bài tập nhận dạng
* Thiết kế giao diện
* Database
* Code
* Kiểm duyệt, hiệu chỉnh

***Phân công:***

1. Thầy Hùng: Hỗ trợ anh Tú về code và database
2. Anh Tú: Chuẩn bị database + Code chính + Hiệu ứng cho phần bài tập nhận dạng
3. Anh Lộc: Thiết kế giao diện + Câu hỏi trắc nghiệm ( miền Nam )
4. Hà: Câu hỏi trắc nghiệm ( Miền Bắc + Trung )

***Thời gian dự tính:***

* Thời điểm bắt đầu dự án : 08/01/2013
* Thời gian tiến hành:
  + 15/01/2013: Hà và anh Lộc soạn xong bài tập trắc nghiệm và gởi cho thầy Hùng
  + ( bổ sung sau)

***Mục tiêu dự án:***

* Cung cấp phần mềm bổ ích cho cộng đồng
* Giá trị thương mại ( version trên các hđh Android, Linux )

***Dự án mở rộng:***

* (bổ sung sau)